DOCUMENTO DE HISTORIAS DE USUARIO — ACELERADOR DE CONSOLIDACIÓN FINANCIERA SAP BW/BPC

Producto interno CM Consulting

# Control de versiones

| Versión | Elaborado por | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | CM Consulting | 16-Oct-26 | Versión para revisión y aprobación, derivada del DAF v1.1 y del Documento UX v1.1. |
| 1.1 | CM Consulting | 16-Oct-26 | Alineada con el DAF v1.2: la arquitectura B queda fuera de la versión 1; HU-57 pasa a ser el rechazo controlado de B (2 SP en lugar de 8). |

# Confidencialidad

La información contenida en este documento es propiedad intelectual de CM CONSULTING SAS.

Este documento es de uso interno de CM CONSULTING SAS. Su reproducción, distribución o comunicación por cualquier medio queda expresamente prohibida sin el consentimiento escrito de CM CONSULTING SAS.

# Tabla de contenido

Actualice la tabla de contenido en Word (clic derecho → Actualizar campos).

# 1. Introducción

## 1.1 Objetivo

Este documento descompone en épicas e historias de usuario la línea base funcional del Acelerador de consolidación financiera sobre SAP BW y SAP BPC, y propone el orden de construcción. Es la hoja de ruta para el diseño de arquitectura (F6), el plan de pruebas (F7) y la planeación de sprints.

## 1.2 Alcance del documento

9 épicas y 58 historias de usuario que cubren los 39 RF del DAF v1.1, sus RNF relevantes y las 15 pantallas del Documento UX v1.1. Los story points incluyen las pruebas unitarias de cada historia: no hay historias separadas para escribir pruebas.

## 1.3 Fuentes y trazabilidad

| Fuente | Uso en este documento |
| --- | --- |
| Documento de Análisis Funcional v1.2 (16-Oct-26) | Fuente autoritativa de RF, RNF, RN, roles y prioridades. Cada HU cita sus códigos. |
| Documento de Diseño UX v1.1 (16-Oct-26) | Pantallas UX-01 a UX-15 citadas en los criterios de aceptación. |
| Prototipo navegable | Comportamiento detallado de cada pantalla y de sus estados normal, vacío, carga y error. |

# 2. Marco de referencia

## 2.1 Estructura de cada historia de usuario

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Tarjeta | Código HU-XX, título, prioridad, story points, dependencias y trazabilidad a RF, RNF e INT del DAF. |
| Narrativa | Como [rol del DAF], quiero [funcionalidad], para [beneficio]. |
| Criterios de aceptación | Afirmaciones verificables; las HU con interfaz citan su pantalla UX-XX. |

## 2.2 Escala de story points

| SP | Significado |
| --- | --- |
| 1 | Trivial: configuración o ajuste menor. |
| 2 | Sencillo: lógica directa y validaciones básicas. |
| 3 | Estándar: CRUD o carga acotada sin integraciones nuevas. |
| 5 | Complejo: varias validaciones, estados o integración ligera. |
| 8 | Muy complejo: generación de objetos SAP, reglas de consolidación o varios actores. |
| 13 | Alta incertidumbre: se subdivide antes del sprint. |

## 2.3 Convenciones de prioridad

| Prioridad | Definición |
| --- | --- |
| Alta | Sin ella el acelerador no implementa una consolidación operable. |
| Media | Soporte o mejora operativa; puede llegar después del primer cliente piloto. |
| Baja | Complementaria o de uso ocasional. |

La prioridad de cada HU hereda la del RF principal que implementa (DAF, sección 5).

# 3. Roles y actores del sistema

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Consultor implementador | Configura y ejecuta el acelerador en cada cliente desde el configurador web. |
| Administrador SAP del cliente | Crea el usuario técnico e importa transportes y paquetes Z en el cliente (participa en HU-01 y en las dependencias). |
| Usuario financiero | Consulta reportes, mantiene participaciones, registra asientos, captura presupuesto y lleva el cierre mensual. |
| Sistema | Capacidades automáticas del acelerador y de los objetos que genera (generación, cargas, reglas y validaciones). |

# 4. Resumen de épicas

| Épica | Nombre | Foco | HU | SP | A / M / B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Conexión y diagnóstico | Prueba técnica del mecanismo de inyección, gestión de clientes, conexiones seguras a ERP, BW y BPC, identificación de la arquitectura e inventario de lo que ya existe en el cliente. | 7 | 29 | 7 / 0 / 0 |
| E2 | Configuración de alcance | Lo que el Consultor implementador define por cliente antes de generar: módulos, sociedades, estructura inicial de participaciones, mapeo de cuentas y versiones de presupuesto. | 5 | 20 | 4 / 1 / 0 |
| E3 | Bodega de datos en BW | Plan de generación, motor de ejecución paso a paso y creación de la bodega financiera en BW 7.5 y BW/4HANA, con campos Z, cadenas full y delta, activos fijos y deterioros. | 8 | 50 | 7 / 1 / 0 |
| E4 | Datos maestros | Carga de planes de cuentas, CeCo y CeBe, monedas y tasas, jerarquía de cuentas y la información de las sociedades no SAP. | 5 | 24 | 5 / 0 / 0 |
| E5 | Modelo BPC y consolidación | Dimensiones, importación desde BW, scripts por variante, eliminación intercompañía, conversión con diferencia en conversión, modelo de propiedad, eliminación de inversión, interés minoritario y coligadas. | 9 | 57 | 9 / 0 / 0 |
| E6 | Control del cierre | Lo que usa el Usuario financiero cada mes: participaciones por periodo, validación de cuadre, conciliación intercompañía, asientos de ajuste, bloqueo por sociedad y estado del cierre. | 7 | 45 | 5 / 2 / 0 |
| E7 | Reportes EPM de consolidación | Plantilla común de reportes con EPM add-in, cálculo de rubros por mapeo, los 20 reportes de consolidación por olas y el catálogo de descarga. | 7 | 47 | 7 / 0 / 0 |
| E8 | Presupuesto, activos fijos y deterioros | Modelo de planeación de presupuesto con sus versiones, captura P05, reportes P01 a P04 y reportes de activos fijos y deterioros que leen de BW. | 5 | 32 | 4 / 1 / 0 |
| E9 | Seguridad, auditoría y compatibilidad | Capacidades transversales: registro de ejecuciones, controles ASVS nivel 2, accesibilidad, rechazo controlado de la arquitectura B (fuera de la versión 1) y certificación de la variante BW/4HANA. | 5 | 23 | 5 / 0 / 0 |
| TOTAL | — | — | 58 | 327 | 53 / 5 / 0 |

## 4.1 Recomendación de planeación

Se sugiere iniciar con HU-01, la prueba técnica del mecanismo de inyección: es el mayor riesgo del producto y condiciona todos los generadores. En paralelo se construye la base de E1 y E2 (clientes, conexiones seguras, arquitectura, inventario y configuración de alcance). Después se avanza en el orden del proceso de implementación: E3 bodega en BW, E4 datos maestros y E5 modelo BPC y consolidación. Las capacidades de E9 (registro de ejecuciones, ASVS y accesibilidad) se construyen desde los primeros sprints, porque cada generador escribe en el registro.

E6 control del cierre y E7 reportes arrancan cuando E5 deja una consolidación ejecutable (HU-29), y avanzan en paralelo. E8 puede construirse en paralelo con E6 una vez exista la bodega (HU-18) y el modelo BPC (HU-26). Puntos de demostración sugeridos: conexión, diagnóstico y configuración (fin de E2); bodega y datos maestros cargados (fin de E4); consolidación en dos monedas con los reportes de la ola 1 (HU-44); cierre mensual completo con C01 a C04.

La estimación de 327 story points equivale a unos 11 sprints de dos semanas, con una velocidad de referencia de 30 story points por sprint para un equipo de 4 a 5 personas. Es referencial y se ajusta en el Sprint Planning. La certificación de la variante BW/4HANA (HU-58) depende de que exista ese ambiente. La arquitectura B queda fuera de la versión 1; HU-57 solo la detecta y la rechaza.

# 5. E1 — Conexión y diagnóstico

| Foco de la épica | Prueba técnica del mecanismo de inyección, gestión de clientes, conexiones seguras a ERP, BW y BPC, identificación de la arquitectura e inventario de lo que ya existe en el cliente. |
| --- | --- |
| Métricas | 7 historia(s) de usuario · 29 story points · 7 Alta / 0 Media / 0 Baja |

| HU-01 | Spike: prueba técnica de inyección en la arquitectura A | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 2 | Dependencias | — |
| Trazabilidad RF/RNF | INT-02 · INT-03 · RNF-Seg-03 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero una prueba técnica documentada que cree un objeto de prueba en BW y en BPC por RFC con paquete Z, UJFS, UJKT y respaldo UJBR, para confirmar que el acelerador puede crear objetos en el sistema del cliente antes de construir los generadores.

Criterios de aceptación:

- La prueba se ejecuta en el ambiente de arquitectura A con el usuario técnico del cliente, sin permisos SAP_ALL (RNF-Seg-03).

- Se crea por RFC un objeto de prueba en BW y un miembro de dimensión en BPC, y se verifica su existencia desde SAP GUI.

- Se genera y restaura un respaldo UJBR del ambiente BPC de prueba.

- El entregable es una nota técnica con el resultado, los permisos mínimos requeridos y la recomendación (seguir o cambiar de mecanismo).

- La duración está limitada a un sprint; si el mecanismo falla, la decisión se escala antes de iniciar E3.

| HU-02 | Gestionar clientes | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | — |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-01 · RNF-Comp-03 · UX-01 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero crear un cliente, verlo en una lista con su arquitectura y paso actual, y buscarlo por nombre, para llevar varias implementaciones con el mismo acelerador sin mezclar su configuración.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-01 se listan los clientes con arquitectura, paso actual, estado, última ejecución y usuario.

- El botón Nuevo cliente pide el nombre; el nombre es obligatorio y no puede repetir uno existente.

- Al crear el cliente, el sistema lleva a UX-02 Conexiones.

- Sin clientes se muestra «Aún no hay clientes. Crea el primero para empezar.»

- La búsqueda filtra la lista por nombre.

- En el prototipo, el configurador se ejecuta en el equipo del Consultor implementador sin servidores adicionales (RNF-Comp-03).

| HU-03 | Registrar y probar conexiones a SAP | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-01, HU-02 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-01 · UX-02 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero registrar host, mandante, usuario técnico y credencial de ERP, BW y BPC y probar cada conexión, para saber antes de generar si el acelerador puede llegar a cada sistema del cliente.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-02 cada sistema tiene su tarjeta con host, mandante, usuario técnico y credencial, todos obligatorios.

- Probar conexión muestra «Conexión exitosa» o «Fallida» con el mensaje que devuelve SAP.

- Continuar al diagnóstico solo se habilita con las conexiones requeridas en estado exitoso.

- Cada prueba queda en el registro de ejecuciones (RNF-Aud-01).

| HU-04 | Proteger las credenciales de conexión | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-03 |
| Trazabilidad RF/RNF | RNF-Seg-02 · RNF-Seg-03 · UX-02 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero que las credenciales de SAP se guarden cifradas y se muestren enmascaradas, para evitar que alguien con acceso al equipo lea las claves de los sistemas del cliente.

Criterios de aceptación:

- En UX-02 la credencial se muestra enmascarada y solo se revela con Mostrar.

- Ningún archivo de configuración ni registro contiene la credencial legible (RNF-Seg-02).

- La documentación del rol técnico lista los permisos mínimos por paso, sin SAP_ALL (RNF-Seg-03).

- Una credencial inválida se reporta sin escribirla en el mensaje de error.

| HU-05 | Validar la conexión ERP–BW | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-03 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-02 · UX-02 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero validar que BW recibe datos del ERP antes de iniciar las cargas, para no descubrir en mitad de la generación que los extractores no pueden llegar a BW.

Criterios de aceptación:

- En UX-02 el botón Validar conexión ERP–BW aparece solo si ERP y BW están en sistemas separados (RN-01).

- El resultado de la validación queda registrado con fecha, usuario y mensaje.

- Si la validación falla, se muestra el mensaje del sistema y Continuar al diagnóstico queda deshabilitado.

| HU-06 | Identificar arquitectura y versión | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-03 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-04 · RNF-Comp-04 · RNF-Comp-05 · UX-02 · UX-01 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero que el acelerador detecte si el cliente opera la arquitectura A o B y qué versiones de BW y BPC tiene, para que los pasos siguientes usen la variante de generación correcta.

Criterios de aceptación:

- En UX-02 se muestra la insignia A o B y las versiones detectadas de BW y BPC.

- La arquitectura A reconoce BW 7.5 y BW/4HANA con BPC modelo estándar (RNF-Comp-05).

- Si la versión no tiene variante disponible se muestra «Versión no soportada aún» y no se puede continuar (RNF-Comp-04).

- La arquitectura y la versión quedan guardadas en el cliente y se ven en UX-01.

| HU-07 | Inventariar objetos existentes | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-01, HU-06 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-03 · UX-03 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero ver los extractores activos, InfoProviders, modelos BPC y campos Z que ya existen en el cliente, para decidir qué generar y no recrear lo que el cliente ya tiene.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-03 el inventario se muestra en pestañas: extractores, InfoProviders (InfoCubos o aDSO según la versión), modelos BPC y campos Z.

- El indicador Bodega existente se marca si BW ya tiene la bodega; en ese caso no se recrea (RN-03).

- Volver a escanear repite el inventario y actualiza la fecha del último escaneo.

- Si el escaneo falla se muestra el paso que falló y el mensaje del sistema.

# 6. E2 — Configuración de alcance

| Foco de la épica | Lo que el Consultor implementador define por cliente antes de generar: módulos, sociedades, estructura inicial de participaciones, mapeo de cuentas y versiones de presupuesto. |
| --- | --- |
| Métricas | 5 historia(s) de usuario · 20 story points · 4 Alta / 1 Media / 0 Baja |

| HU-08 | Seleccionar módulos | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 2 | Dependencias | HU-02 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-05 · UX-04 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero marcar los módulos a implementar: consolidación, presupuesto, activos fijos y deterioros, para generar solo lo que el cliente contrató.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-04 cada módulo es una tarjeta con casilla y descripción de lo que genera.

- El resumen muestra la cantidad de módulos y de reportes y se actualiza al marcar.

- Continuar está deshabilitado sin módulos marcados.

- Activos fijos y deterioros muestran «Se queda en BW; no crea modelo en BPC» (RN-12).

| HU-09 | Registrar sociedades del grupo | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-02 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-06 · RF-13 · UX-05 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero registrar las sociedades a consolidar con su moneda local, sociedad matriz, plan de cuentas y si están en SAP, para definir el perímetro de la consolidación.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-05 la tabla permite agregar y editar sociedades con código, nombre, en SAP, moneda local, matriz y plan de cuentas.

- Solo se registran sociedades del grupo; clientes y proveedores no son entidades (RN-07).

- Cada sociedad puede tener su propio plan de cuentas (RN-05).

- La moneda local es obligatoria; si falta, se muestra «La sociedad X no tiene moneda local» y no se guarda.

- Una sociedad marcada como no SAP habilita el paso UX-07.

| HU-10 | Registrar la estructura inicial de participaciones | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-09 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-31 · UX-05 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero registrar para cada sociedad el porcentaje de propiedad y el método de consolidación inicial, para que el modelo de propiedad nazca con la estructura societaria real del grupo.

Criterios de aceptación:

- En UX-05 cada sociedad tiene % de propiedad (0 a 100) y método: matriz, integración global, participación o fuera del perímetro (RN-13).

- Solo una sociedad del grupo puede tener método matriz.

- Un porcentaje fuera de 0 a 100 se marca en la fila y no se guarda.

- La estructura se usa como primer periodo del modelo de propiedad (HU-32).

| HU-11 | Mapear cuentas a rubros de reporte | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-07, HU-09 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-07 · UX-06 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero asignar las cuentas contables de cada sociedad a los rubros de los reportes, para que los reportes muestren cada rubro con las cuentas correctas.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-06 se elige un rubro y se le asignan cuentas marcadas, filtradas por el plan de cuentas de la sociedad (RN-05).

- La vista previa del rubro muestra la suma de sus cuentas mapeadas (RN-10).

- El contador muestra las cuentas sin mapear y el filtro Solo sin mapear las lista.

- Las cuentas se leen del ERP del cliente por la conexión registrada en HU-03.

- Si el guardado falla se informa cuántas asignaciones no se guardaron.

| HU-12 | Definir versiones de presupuesto | Prioridad | Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 2 | Dependencias | HU-08 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-39 · UX-04 · UX-08 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero definir las versiones del modelo de planeación: presupuesto anual y proyecciones como 3+9, 6+6 y 9+3, para que el cliente pueda planear y reproyectar el año sin crear modelos nuevos.

Criterios de aceptación:

- En UX-04, si Presupuesto está marcado, se muestran las versiones propuestas y se pueden agregar, renombrar o quitar.

- Debe existir al menos la versión de presupuesto anual.

- Los códigos de versión no se repiten.

- Las versiones pasan al plan de generación (UX-08).

# 7. E3 — Bodega de datos en BW

| Foco de la épica | Plan de generación, motor de ejecución paso a paso y creación de la bodega financiera en BW 7.5 y BW/4HANA, con campos Z, cadenas full y delta, activos fijos y deterioros. |
| --- | --- |
| Métricas | 8 historia(s) de usuario · 50 story points · 7 Alta / 1 Media / 0 Baja |

| HU-13 | Revisar el plan de generación | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-07, HU-08, HU-11 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-08 · RF-16 · RF-18 · UX-08 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero ver todo lo que el acelerador va a crear en BW y BPC antes de ejecutar, para confirmar el alcance con el cliente y evitar cambios no esperados en sus sistemas.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-08 el plan se agrupa en SAP BW, SAP BPC y Monedas y tasas, y marca cada objeto como Nuevo o Existente.

- Los objetos existentes no se recrean ni se modifican (RN-03).

- El total de objetos a crear se muestra y Generar pide confirmación con ese número.

- Si un paso anterior está incompleto, el plan muestra cuál falta con un enlace para completarlo.

| HU-14 | Ejecutar el plan paso a paso | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-13 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-08 · RNF-Aud-01 · UX-09 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero que la generación se ejecute en orden, con el estado y la duración de cada paso, y reintentar desde el paso que falló, para no repetir lo que ya quedó bien cuando un paso falla.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-09 la línea de pasos muestra cada paso como completo, en curso, pendiente o con error, y su duración.

- Un paso con error muestra la causa, el enlace a la pantalla que la corrige y Reintentar desde este paso.

- Reintentar no vuelve a ejecutar los pasos completos.

- Al terminar se muestra el resumen y el botón Ver reportes (UX-10).

| HU-15 | Generar la bodega financiera en BW 7.5 | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-01, HU-14 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-08 · INT-01 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero activar el extractor financiero estándar y crear los InfoCubos de movimientos financieros si la bodega no existe, para tener la base de datos de la consolidación sin construirla a mano.

Criterios de aceptación:

- Si el inventario indica que no hay bodega, se activa 0FI_GL_14 y se crean los InfoProviders del módulo de consolidación.

- Si la bodega existe, el paso queda como Existente y no crea objetos (RN-03).

- Cada objeto creado queda en el registro con su nombre técnico (RNF-Aud-01).

- El resultado se ve en UX-09 con el número de objetos creados.

| HU-16 | Generar la bodega en la variante BW/4HANA | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-06, HU-15 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-08 · RNF-Comp-05 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero crear la bodega con aDSO en lugar de InfoCubos cuando el cliente opera BW/4HANA con BPC 2021, para soportar a los clientes que migran desde BW 7.5, cuyo mantenimiento termina.

Criterios de aceptación:

- Si la versión detectada es BW/4HANA, la generación usa la variante BW/4HANA sin cambiar la configuración del cliente (RNF-Comp-04).

- Los InfoProviders se crean como aDSO; no se genera ningún InfoCubo (RNF-Comp-05).

- Los extractores se conectan por ODP.

- El plan UX-08 muestra «aDSO» en los InfoProviders de esta variante.

| HU-17 | Incorporar campos Z a la bodega | Prioridad | Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-07, HU-15 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-09 · UX-03 · UX-08 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero elegir los campos Z del cliente que se agregan a la bodega, para conservar en la consolidación la información propia del cliente.

Criterios de aceptación:

- En UX-03, pestaña Campos Z, se marcan los campos a incorporar.

- Los campos marcados aparecen como Nuevo en el plan UX-08.

- Un campo Z sin tipo de dato compatible se marca con el motivo y no se incorpora.

| HU-18 | Generar cadenas de proceso full y delta | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-15 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-10 · RNF-Rend-01 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero crear las cadenas que cargan el histórico una vez y después la delta cada noche, para que los reportes tengan los movimientos del día anterior sin intervención manual.

Criterios de aceptación:

- Se crea una cadena de carga full inicial y una cadena delta programada cada 24 horas (RN-04).

- Después de la carga delta, la antigüedad de los datos es de 24 horas o menos (RNF-Rend-01).

- Las cadenas no usan borrado de peticiones solapadas que duplique datos.

- La ejecución de la carga full se ve como paso en UX-09.

| HU-19 | Generar el módulo de activos fijos en BW | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-08, HU-18 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-24 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero activar el extractor de activos fijos y crear sus InfoProviders y cargas si el módulo está seleccionado, para alimentar los reportes de activos fijos sin crear un modelo en BPC.

Criterios de aceptación:

- Solo se genera si Activos fijos está marcado en UX-04.

- Se activa el extractor estándar de activos fijos y se crean sus InfoProviders y cargas en BW, sin modelo en BPC (RN-12).

- El plan UX-08 y la ejecución UX-09 muestran el paso «Activos fijos en BW».

| HU-20 | Generar el módulo de deterioros en BW | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-08, HU-18 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-25 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero activar el extractor de deterioros y crear sus InfoProviders y cargas si el módulo está seleccionado, para alimentar los reportes de deterioros sin crear un modelo en BPC.

Criterios de aceptación:

- Solo se genera si Deterioros está marcado en UX-04.

- Se activa el extractor estándar de deterioros y se crean sus InfoProviders y cargas en BW, sin modelo en BPC (RN-12).

- El plan UX-08 y la ejecución UX-09 muestran el paso «Deterioros en BW».

# 8. E4 — Datos maestros

| Foco de la épica | Carga de planes de cuentas, CeCo y CeBe, monedas y tasas, jerarquía de cuentas y la información de las sociedades no SAP. |
| --- | --- |
| Métricas | 5 historia(s) de usuario · 24 story points · 5 Alta / 0 Media / 0 Baja |

| HU-21 | Cargar los planes de cuentas | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-09, HU-15 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-11 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero cargar en BW el plan de cuentas de cada sociedad seleccionada, para que cada sociedad conserve su propio plan de cuentas en la bodega.

Criterios de aceptación:

- Se carga el plan de cuentas de cada sociedad registrada en UX-05 (RN-05).

- El paso «Planes de cuentas» se ve en UX-09 con la cantidad de cuentas cargadas.

- Una sociedad sin plan de cuentas en el ERP se reporta como error del paso con su código.

| HU-22 | Cargar centros de costo y de beneficio | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-21 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-12 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero cargar en BW los centros de costo y de beneficio de las sociedades seleccionadas, para permitir el detalle por centro en los reportes y el presupuesto.

Criterios de aceptación:

- Se cargan CeCo y CeBe de todas las sociedades seleccionadas.

- El paso se ve en UX-09 con las cantidades cargadas.

- Un error de carga muestra la sociedad y el mensaje del sistema.

| HU-23 | Cargar monedas y tasas de cambio | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-09, HU-15 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-13 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero cargar la moneda local de cada sociedad y las tasas de cierre, promedio e histórica frente al dólar, para convertir la consolidación a la otra moneda de presentación.

Criterios de aceptación:

- La moneda local de cada sociedad se toma tal como la maneja SAP (RN-06).

- Se cargan tasas de cierre, promedio e histórica por moneda y periodo (RN-11).

- Una moneda sin tasa para el periodo se reporta como error del paso en UX-09.

- UX-08 muestra la moneda local por sociedad y los tipos de tasa.

| HU-24 | Cargar la jerarquía de cuentas | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-21 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-14 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero cargar en BW la jerarquía de cuentas del cliente, para agrupar las cuentas en los niveles que usan los reportes.

Criterios de aceptación:

- Se carga la jerarquía de cuentas desde el ERP.

- Una cuenta en la jerarquía que no existe en el plan de cuentas se reporta en el paso.

- El paso se ve en UX-09 con la cantidad de nodos cargados.

| HU-25 | Cargar la información de sociedades no SAP | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-09, HU-11 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-15 · INT-04 · UX-07 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero subir el archivo contable de cada sociedad no SAP, ver la vista previa y los errores por fila, para que las sociedades fuera de SAP entren al mismo modelo que las demás.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-07 se sube un archivo por sociedad no SAP y se ve la vista previa con sociedad, cuenta, periodo, tercero, CeCo, CeBe e importe.

- Los errores se listan por fila, columna y motivo; una cuenta fuera del mapeo se marca como «cuenta sin mapear».

- Confirmar carga se habilita solo sin errores.

- El archivo debe ser de una sociedad del grupo registrada (RN-07).

- La carga pasa por la validación de cuadre de HU-36 antes de llegar a BPC.

# 9. E5 — Modelo BPC y consolidación

| Foco de la épica | Dimensiones, importación desde BW, scripts por variante, eliminación intercompañía, conversión con diferencia en conversión, modelo de propiedad, eliminación de inversión, interés minoritario y coligadas. |
| --- | --- |
| Métricas | 9 historia(s) de usuario · 57 story points · 9 Alta / 0 Media / 0 Baja |

| HU-26 | Configurar las dimensiones del modelo de consolidación | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-01, HU-21, HU-22, HU-23, HU-24 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-16 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero crear en BPC las dimensiones del modelo de consolidación y cargar sus miembros con los datos del cliente, para tener el modelo listo para recibir los datos financieros.

Criterios de aceptación:

- Se crean las dimensiones definidas en arquitectura, entre ellas cuentas, entidades, intercompañía y terceros.

- Los miembros se cargan desde los datos maestros de E4.

- UX-08 lista el modelo de consolidación como objeto a crear y UX-09 muestra el paso.

- Un miembro rechazado por BPC se reporta con su código.

| HU-27 | Importar los datos de BW a BPC | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-18, HU-26 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-17 · INT-05 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero importar al modelo BPC los datos del InfoProvider de BW en el modelo estándar, para consolidar con la información que ya está en la bodega.

Criterios de aceptación:

- Aplica a la arquitectura A, la única soportada en la versión 1 (RN-19).

- La importación se genera como paquete de Data Manager y se ejecuta por sociedad y periodo.

- Solo se importan las sociedades que pasan la validación de cuadre (HU-36).

- El paso «Importación a BPC» se ve en UX-09 con la cantidad de registros.

| HU-28 | Desplegar los scripts de consolidación por variante | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-26 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-18 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero desplegar en BPC los scripts completados con los datos del cliente en la variante de su arquitectura, para no reescribir la lógica de consolidación en cada cliente.

Criterios de aceptación:

- El script usa la variante de BPC modelo estándar (RN-02); la variante embebida queda fuera de la versión 1 (RN-19).

- Los códigos de sociedades y cuentas del cliente se insertan sin edición manual.

- UX-08 muestra la variante que se va a desplegar.

- Antes de reemplazar un script existente se genera respaldo UJBR.

| HU-29 | Ejecutar la consolidación con eliminación intercompañía | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-27, HU-28 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-19 · UX-09 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero ejecutar la consolidación del grupo eliminando las transacciones entre sus sociedades, para dejar el resultado consolidado consultable en BPC.

Criterios de aceptación:

- Solo participan las sociedades del grupo (RN-07).

- Las transacciones intercompañía entre sociedades con integración global se eliminan.

- El paso «Consolidación» en UX-09 muestra el resultado; si falla, muestra la causa y Reintentar desde este paso.

- El resultado queda consultable en R05 Hoja de eliminaciones intercompañía.

| HU-30 | Convertir a la otra moneda de presentación | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-23, HU-29 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-26 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero convertir los saldos de cada sociedad a la otra moneda de presentación con las tasas cargadas, para presentar la consolidación en moneda local y en dólares.

Criterios de aceptación:

- Balance con tasa de cierre, resultados con tasa promedio y patrimonio con tasa histórica (RN-11).

- La consolidación queda disponible en ambas monedas (RN-06).

- UX-09 muestra el resumen «Consolidación disponible en moneda local y en dólares».

- Si falta una tasa del periodo, el paso falla e indica la moneda.

| HU-31 | Registrar la diferencia en conversión | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-30 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-33 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero calcular la diferencia que deja aplicar tasas distintas y registrarla en la cuenta de patrimonio definida, para que balance y resultados cuadren después de convertir.

Criterios de aceptación:

- La diferencia se registra en la cuenta de patrimonio configurada, no en resultados (RN-18).

- Después de convertir, activo menos pasivo y patrimonio da cero en la moneda de presentación.

- UX-08 muestra la cuenta de destino y UX-09 el paso con su resultado.

| HU-32 | Generar el modelo de propiedad | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-10, HU-26 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-31 · UX-08 · UX-10 |  |  |

Como Sistema, quiero generar en BPC el modelo de propiedad con la estructura inicial y la plantilla C02, para que el cliente mantenga sus participaciones sin construir el modelo a mano.

Criterios de aceptación:

- Se crea el modelo de propiedad con la estructura registrada en HU-10 como primer periodo.

- Se genera la plantilla C02 conectada al modelo de propiedad.

- UX-08 lista el modelo de propiedad y la plantilla C02 como objetos a crear.

- C02 aparece en el catálogo de UX-10.

| HU-33 | Eliminar inversión y calcular interés minoritario | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-29, HU-32 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-32 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero eliminar la inversión de la matriz contra el patrimonio de cada subsidiaria con integración global y calcular el interés minoritario, para presentar estados consolidados que cumplan NIIF 10.

Criterios de aceptación:

- Aplica a las sociedades con método integración global en el periodo (RN-13).

- Usa los porcentajes del periodo; un cambio de porcentaje no altera periodos anteriores (RN-14).

- El interés minoritario se presenta separado en el patrimonio consolidado.

- UX-09 muestra el paso «Eliminación de inversión e interés minoritario».

- La diferencia entre inversión y patrimonio eliminado queda en una cuenta identificable.

| HU-34 | Aplicar el método de participación a coligadas | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-33 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-19 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero reconocer la proporción del resultado de las coligadas sin eliminar sus transacciones intercompañía, para incluir las coligadas en la consolidación según NIC 28.

Criterios de aceptación:

- Las sociedades con método participación no se integran línea a línea (RN-13).

- Se reconoce la proporción del resultado según el porcentaje de propiedad del periodo.

- Las transacciones con coligadas no se eliminan.

- Las sociedades fuera del perímetro no participan en el periodo.

# 10. E6 — Control del cierre

| Foco de la épica | Lo que usa el Usuario financiero cada mes: participaciones por periodo, validación de cuadre, conciliación intercompañía, asientos de ajuste, bloqueo por sociedad y estado del cierre. |
| --- | --- |
| Métricas | 7 historia(s) de usuario · 45 story points · 5 Alta / 2 Media / 0 Baja |

| HU-35 | Mantener participaciones y métodos por periodo | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-32 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-31 · RNF-Aud-02 · UX-13 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero registrar cada mes en la plantilla C02 los porcentajes de control, consolidación y propiedad y el método de cada sociedad, para que la consolidación del periodo use la estructura societaria vigente.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-13 se elige grupo y periodo y se editan % control, % consolidación, % propiedad y método por sociedad.

- Copiar del periodo anterior trae las participaciones del mes previo.

- Los porcentajes deben estar entre 0 y 100 y el método es obligatorio; un error marca la celda y no guarda la fila.

- Un cambio aplica desde el periodo elegido y no altera los anteriores (RN-14).

- Cada cambio queda registrado con usuario, fecha, valor anterior y nuevo (RNF-Aud-02).

| HU-36 | Validar cuadre antes de importar | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-11, HU-27 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-36 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero validar cada sociedad y periodo antes de pasar los datos a BPC, para no consolidar sociedades descuadradas ni con cuentas sin mapear.

Criterios de aceptación:

- El paquete de importación y la carga no SAP comprueban que activo = pasivo + patrimonio dentro de la tolerancia definida (RN-16).

- Se comprueba que la utilidad del estado de resultados sea igual al resultado del ejercicio del balance.

- Se comprueba que todas las cuentas con saldo estén mapeadas.

- Una sociedad que no cumple no se importa y queda en C03 con la diferencia.

- UX-09 muestra el paso «Validación de cuadre» con las sociedades rechazadas.

| HU-37 | Consultar la validación de cuadre | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-36, HU-42 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-36 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero ver en C03 qué sociedades no se importaron y por qué, para pedir la corrección a la sociedad antes de consolidar.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-11, hoja C03, se ve por sociedad la diferencia de balance, la diferencia entre utilidad y resultado, las cuentas mapeadas y si se importó.

- Una sociedad no importada se marca «No importada» con texto e ícono.

- Sin importaciones en el periodo se muestra «Aún no hay importaciones en el periodo elegido».

- Sin conexión a BPC se muestra el error de conexión de EPM.

| HU-38 | Conciliar saldos intercompañía | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-27, HU-42 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-34 · UX-11 · UX-10 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero comparar en C01 lo que registra cada sociedad frente a su contraparte por cuenta intercompañía, para corregir las diferencias antes de ejecutar la eliminación.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-11, hoja C01, se ve por pareja de sociedades y cuentas lo que registra cada parte y la diferencia.

- Las parejas que superan el umbral se marcan «Supera el umbral» con texto e ícono.

- Solo aparecen sociedades del grupo (RN-07).

- C01 se puede ejecutar antes de la consolidación del periodo.

| HU-39 | Registrar asientos de ajuste de consolidación | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-26 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-35 · RNF-Aud-02 · UX-14 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero registrar asientos con líneas de sociedad, cuenta, intercompañía, débito, crédito y observación, para corregir la consolidación con un registro trazable.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-14 el asiento tiene grupo, periodo y moneda, y líneas con sociedad, cuenta, intercompañía, débito, crédito y observación.

- Guardar asiento solo se habilita si los débitos son iguales a los créditos (RN-15); si no, se muestra «Descuadrado» con la diferencia.

- No se aceptan líneas de una sociedad bloqueada en el periodo (RN-17).

- Cada asiento queda con número, usuario y fecha en la lista del periodo (RNF-Aud-02).

| HU-40 | Bloquear saldos por sociedad | Prioridad | Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-26 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-37 · RNF-Aud-02 · UX-15 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero bloquear o desbloquear una sociedad en un periodo sin afectar a las demás, para cerrar cada sociedad cuando está lista aunque otras sigan en revisión.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-15 cada sociedad tiene el botón Bloquear o Desbloquear.

- Una sociedad bloqueada no admite cargas, asientos ni reprocesos del periodo (RN-17).

- Bloquear una sociedad no bloquea a las demás del grupo.

- Cada bloqueo y desbloqueo queda registrado con usuario y fecha (RNF-Aud-02).

| HU-41 | Seguir el estado del cierre | Prioridad | Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-36, HU-38, HU-40 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-38 · UX-15 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero ver en C04 qué pasos del cierre están completos, pendientes o con error por sociedad, para saber qué falta para cerrar el mes y dónde está cada problema.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-15 la matriz muestra por sociedad el estado de carga, cuadre, conciliación, conversión, consolidación y reportes, en ese orden.

- Un paso con error enlaza al reporte que explica la causa (p. ej. C03).

- Las hojas dan acceso a C02 (UX-13) y a Asientos (UX-14).

- Si el cierre no ha iniciado se muestra «El cierre del periodo aún no ha iniciado».

# 11. E7 — Reportes EPM de consolidación

| Foco de la épica | Plantilla común de reportes con EPM add-in, cálculo de rubros por mapeo, los 20 reportes de consolidación por olas y el catálogo de descarga. |
| --- | --- |
| Métricas | 7 historia(s) de usuario · 47 story points · 7 Alta / 0 Media / 0 Baja |

| HU-42 | Usar la plantilla común de reportes EPM | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-29 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-20 · RF-21 · INT-06 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero elegir sociedad, si incluye filiales, moneda y periodo en un reporte y actualizarlo desde BPC, para consultar la consolidación sin pedir reportes nuevos a TI.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-11 los parámetros Sociedad, Incluir filiales, Moneda y Periodo están en celdas con lista.

- Incluir filiales cambia entre la sociedad sola y la sociedad con sus filiales, con columna Total (RN-09).

- Moneda permite solo moneda local o dólares (RN-06).

- Sin conexión a BPC se muestra «No se pudo conectar a BPC; revisa la conexión de EPM»; sin datos, «Sin datos para la sociedad y el periodo elegidos».

| HU-43 | Calcular rubros por mapeo | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-11, HU-42 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-22 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero que cada rubro del reporte sea la suma de las cuentas mapeadas, para que un cambio de mapeo se refleje en todos los reportes sin editarlos.

Criterios de aceptación:

- En UX-11 cada rubro muestra la suma de las cuentas mapeadas en UX-06 (RN-10).

- Un cambio en el mapeo se refleja al actualizar el reporte.

- El detalle de un rubro permite ver las cuentas que lo forman.

| HU-44 | Consultar los reportes de la ola 1 | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-43 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-20 · RNF-Comp-02 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero consultar R01 Estado de situación financiera, R05 Hoja de eliminaciones y R07 Efectivo, para validar el prototipo con los reportes base del cierre.

Criterios de aceptación:

- R01, R05 y R07 se entregan como Excel con EPM conectados al modelo BPC (UX-11).

- Las cifras de R01 cuadran con el balance consolidado del modelo para el periodo de prueba.

- R05 muestra las eliminaciones intercompañía por pareja de sociedades.

- Cada reporte abre y actualiza con EPM add-in (RNF-Comp-02).

| HU-45 | Consultar los reportes de la ola 2 | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-44, HU-33, HU-31 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-20 · UX-11 · UX-10 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero consultar R02, R03, R04 y R06, para completar los estados financieros consolidados y las partes relacionadas.

Criterios de aceptación:

- R02, R03, R04 y R06 se entregan con la estructura común de UX-11.

- R03 muestra por separado el interés minoritario y la diferencia en conversión.

- R04 clasifica los rubros del flujo de efectivo; un rubro sin clasificar se reporta en UX-10 como error del reporte.

| HU-46 | Consultar las notas de la ola 3 (R08 a R14) | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-44, HU-19, HU-20 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-20 · RF-30 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero consultar las notas de activo y pasivo R08 a R14, para preparar las revelaciones del cierre con los datos del modelo.

Criterios de aceptación:

- R08 a R14 se entregan con la estructura común de UX-11.

- R08, R10 y R11 incluyen los movimientos que vienen de activos fijos y deterioros en BW (RF-30).

- Cada nota cuadra con el rubro correspondiente de R01.

| HU-47 | Consultar los reportes de la ola 3 (R15 a R20) | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-44 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-20 · RNF-Comp-02 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero consultar R15 a R20, incluido el informe a junta directiva, para completar los 20 reportes de consolidación.

Criterios de aceptación:

- R15 a R20 se entregan con la estructura común de UX-11.

- R20 resume las cifras principales del grupo en moneda local y en dólares.

- Los 20 reportes abren y actualizan con EPM add-in (RNF-Comp-02).

| HU-48 | Generar y descargar el paquete de reportes | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-44 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-20 · RF-27 · RF-29 · RF-34 · UX-10 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero ver el catálogo de reportes de los módulos elegidos, generarlos y descargarlos en un .zip, para entregar al cliente sus reportes listos para usar.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-10 el catálogo lista ID, reporte, módulo, fuente (BPC o BW), ola y estado, filtrable por módulo.

- El catálogo incluye C01 a C04; el clic en el ID abre su vista previa (UX-11, UX-13 o UX-15).

- Descargar reportes genera un .zip con los Excel de los módulos elegidos.

- Un reporte con error muestra la causa en su estado.

# 12. E8 — Presupuesto, activos fijos y deterioros

| Foco de la épica | Modelo de planeación de presupuesto con sus versiones, captura P05, reportes P01 a P04 y reportes de activos fijos y deterioros que leen de BW. |
| --- | --- |
| Métricas | 5 historia(s) de usuario · 32 story points · 4 Alta / 1 Media / 0 Baja |

| HU-49 | Generar el modelo de planeación de presupuesto | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-08, HU-18, HU-26 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-23 · UX-08 · UX-09 |  |  |

Como Sistema, quiero cargar en BW el presupuesto desde 0FI_GL_14 y generar en BPC un modelo de planeación separado del de consolidación, para que el cliente planee sin afectar la consolidación.

Criterios de aceptación:

- Solo se genera si Presupuesto está marcado en UX-04.

- El modelo de planeación es independiente del modelo de consolidación.

- UX-08 lista el modelo de presupuesto y UX-09 muestra el paso «Modelo de presupuesto».

- El presupuesto cargado desde el ERP queda disponible en el modelo.

| HU-50 | Capturar y ajustar el presupuesto | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-49 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-28 · UX-12 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero ingresar valores por cuenta, centro de costo y mes en el formulario P05 y guardarlos en BPC, para construir el presupuesto del año en el mismo modelo que lo compara con la ejecución.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-12 se eligen sociedad, versión y año; las celdas editables están en amarillo y los totales se calculan.

- Solo se aceptan números; una celda inválida se marca en rojo y no se guarda.

- Guardar datos escribe en el modelo de planeación de BPC (RN-08).

- Sin presupuesto para la versión se muestra «Sin presupuesto para esta versión: ingresa los valores».

| HU-51 | Elegir la versión del presupuesto | Prioridad | Media |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-12, HU-50 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-39 · UX-12 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero elegir la versión (anual, 3+9, 6+6, 9+3) en la captura y en los reportes de presupuesto, para comparar la ejecución con la proyección vigente.

Criterios de aceptación:

- En UX-12 y en la hoja P01 de UX-11 la versión se elige de una lista con las versiones definidas en HU-12.

- Los valores guardados en una versión no cambian las demás.

- P01 a P05 muestran en el encabezado la versión elegida.

| HU-52 | Consultar los reportes de presupuesto P01 a P04 | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-42, HU-50 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-27 · UX-11 · UX-10 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero consultar presupuesto frente a ejecución, gastos por CeCo, ingresos por CeBe y proyección de cierre, para hacer seguimiento del presupuesto del año.

Criterios de aceptación:

- P01 a P04 se entregan como Excel con EPM conectados al modelo de planeación (RN-08).

- En UX-11, P01 muestra presupuesto, ejecución, variación y porcentaje de ejecución.

- Los valores guardados en P05 se reflejan en P01 al actualizar.

| HU-53 | Consultar los reportes de activos fijos y deterioros | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-19, HU-20, HU-42 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-29 · UX-10 · UX-11 |  |  |

Como Usuario financiero, quiero consultar A01 a A03 y D01 a D02 con datos de BW, para controlar activos y deterioros sin un modelo adicional en BPC.

Criterios de aceptación:

- A01 a A03 y D01 a D02 leen su información de BW (RN-12).

- En UX-10 la fuente de estos reportes se muestra como BW.

- A01 y D01 muestran saldo inicial, movimientos y saldo final por clase o cuenta.

# 13. E9 — Seguridad, auditoría y compatibilidad

| Foco de la épica | Capacidades transversales: registro de ejecuciones, controles ASVS nivel 2, accesibilidad, rechazo controlado de la arquitectura B (fuera de la versión 1) y certificación de la variante BW/4HANA. |
| --- | --- |
| Métricas | 5 historia(s) de usuario · 23 story points · 5 Alta / 0 Media / 0 Baja |

| HU-54 | Consultar y descargar el registro de ejecuciones | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-14 |
| Trazabilidad RF/RNF | RNF-Aud-01 · UX-09 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero ver y descargar el registro de cada paso ejecutado en el cliente, para auditar qué cambió el acelerador en los sistemas del cliente.

Criterios de aceptación:

- En UX-09 el registro muestra fecha y hora, usuario, sistema, paso, objetos y resultado.

- El 100 % de las ejecuciones queda registrado y se conserva al menos 12 meses (RNF-Aud-01).

- Descargar registro entrega un archivo con los mismos campos.

- El registro no contiene credenciales (RNF-Seg-02).

| HU-55 | Aplicar los controles ASVS nivel 2 al configurador | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 5 | Dependencias | HU-04 |
| Trazabilidad RF/RNF | RNF-Seg-01 |  |  |

Como Sistema, quiero que el configurador cumpla los controles de OWASP ASVS nivel 2, para proteger la información financiera y los datos personales de terceros del cliente.

Criterios de aceptación:

- La verificación ASVS nivel 2 termina sin hallazgos altos abiertos (RNF-Seg-01).

- Las entradas de archivos y formularios se validan del lado del servidor.

- Las dependencias del configurador no tienen vulnerabilidades altas conocidas.

- Los datos de terceros se tratan según la Ley 1581/2012 (DAF, sección 9).

| HU-56 | Verificar la accesibilidad del configurador | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 3 | Dependencias | HU-14 |
| Trazabilidad RF/RNF | RNF-Usa-01 · UX-01 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero que las pantallas del configurador cumplan WCAG 2.1 AA, para que cualquier consultor pueda usar el configurador con teclado o lector de pantalla.

Criterios de aceptación:

- Las pantallas UX-01 a UX-10 tienen 0 incumplimientos A y AA en una revisión automática (RNF-Usa-01).

- El foco es visible y todos los controles se operan con teclado.

- Los estados usan texto e ícono, no solo color.

| HU-57 | Rechazar la arquitectura B en la versión 1 | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 2 | Dependencias | HU-06 |
| Trazabilidad RF/RNF | RF-04 · RNF-Comp-01 · UX-02 · UX-01 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero que el acelerador me avise si el cliente opera la arquitectura B y no me deje configurarlo ni generar, para no crear en el cliente objetos que la versión 1 no soporta.

Criterios de aceptación:

- En la pantalla UX-02, si RF-04 detecta la arquitectura B, se muestra «Arquitectura B no soportada en la versión 1» con la explicación.

- Continuar al diagnóstico queda deshabilitado y no se crea ningún objeto en el cliente (RN-19).

- El cliente queda en UX-01 con estado «No soportado» y el motivo.

- La detección queda en el registro de ejecuciones (RNF-Aud-01).

| HU-58 | Certificar la variante BW/4HANA con BPC 2021 | Prioridad | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | 8 | Dependencias | HU-16, HU-41 |
| Trazabilidad RF/RNF | RNF-Comp-05 · RNF-Comp-04 |  |  |

Como Consultor implementador, quiero ejecutar todos los RF de la arquitectura A en un ambiente BW/4HANA con BPC 2021 modelo estándar, para confirmar el soporte para los clientes que dejan BW 7.5.

Criterios de aceptación:

- Todos los RF de la arquitectura A se ejecutan completos en el ambiente BW/4HANA (RNF-Comp-05).

- No se genera ningún InfoCubo en esta variante.

- Agregar la variante no cambia la configuración de clientes existentes (RNF-Comp-04).

# 14. Matriz de trazabilidad HU ↔ RF/RNF

| HU | Título | Épica | Prioridad | SP | RF / RNF / INT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Spike: prueba técnica de inyección en la arquitectura A | E1 | Alta | 2 | INT-02, INT-03, RNF-Seg-03 |
| HU-02 | Gestionar clientes | E1 | Alta | 3 | RF-01, RNF-Comp-03 |
| HU-03 | Registrar y probar conexiones a SAP | E1 | Alta | 5 | RF-01 |
| HU-04 | Proteger las credenciales de conexión | E1 | Alta | 3 | RNF-Seg-02, RNF-Seg-03 |
| HU-05 | Validar la conexión ERP–BW | E1 | Alta | 3 | RF-02 |
| HU-06 | Identificar arquitectura y versión | E1 | Alta | 5 | RF-04, RNF-Comp-04, RNF-Comp-05 |
| HU-07 | Inventariar objetos existentes | E1 | Alta | 8 | RF-03 |
| HU-08 | Seleccionar módulos | E2 | Alta | 2 | RF-05 |
| HU-09 | Registrar sociedades del grupo | E2 | Alta | 5 | RF-06, RF-13 |
| HU-10 | Registrar la estructura inicial de participaciones | E2 | Alta | 3 | RF-31 |
| HU-11 | Mapear cuentas a rubros de reporte | E2 | Alta | 8 | RF-07 |
| HU-12 | Definir versiones de presupuesto | E2 | Media | 2 | RF-39 |
| HU-13 | Revisar el plan de generación | E3 | Alta | 5 | RF-08, RF-16, RF-18 |
| HU-14 | Ejecutar el plan paso a paso | E3 | Alta | 8 | RF-08, RNF-Aud-01 |
| HU-15 | Generar la bodega financiera en BW 7.5 | E3 | Alta | 8 | RF-08, INT-01 |
| HU-16 | Generar la bodega en la variante BW/4HANA | E3 | Alta | 8 | RF-08, RNF-Comp-05 |
| HU-17 | Incorporar campos Z a la bodega | E3 | Media | 3 | RF-09 |
| HU-18 | Generar cadenas de proceso full y delta | E3 | Alta | 8 | RF-10, RNF-Rend-01 |
| HU-19 | Generar el módulo de activos fijos en BW | E3 | Alta | 5 | RF-24 |
| HU-20 | Generar el módulo de deterioros en BW | E3 | Alta | 5 | RF-25 |
| HU-21 | Cargar los planes de cuentas | E4 | Alta | 5 | RF-11 |
| HU-22 | Cargar centros de costo y de beneficio | E4 | Alta | 3 | RF-12 |
| HU-23 | Cargar monedas y tasas de cambio | E4 | Alta | 5 | RF-13 |
| HU-24 | Cargar la jerarquía de cuentas | E4 | Alta | 3 | RF-14 |
| HU-25 | Cargar la información de sociedades no SAP | E4 | Alta | 8 | RF-15, INT-04 |
| HU-26 | Configurar las dimensiones del modelo de consolidación | E5 | Alta | 8 | RF-16 |
| HU-27 | Importar los datos de BW a BPC | E5 | Alta | 5 | RF-17, INT-05 |
| HU-28 | Desplegar los scripts de consolidación por variante | E5 | Alta | 8 | RF-18 |
| HU-29 | Ejecutar la consolidación con eliminación intercompañía | E5 | Alta | 8 | RF-19 |
| HU-30 | Convertir a la otra moneda de presentación | E5 | Alta | 5 | RF-26 |
| HU-31 | Registrar la diferencia en conversión | E5 | Alta | 5 | RF-33 |
| HU-32 | Generar el modelo de propiedad | E5 | Alta | 5 | RF-31 |
| HU-33 | Eliminar inversión y calcular interés minoritario | E5 | Alta | 8 | RF-32 |
| HU-34 | Aplicar el método de participación a coligadas | E5 | Alta | 5 | RF-19 |
| HU-35 | Mantener participaciones y métodos por periodo | E6 | Alta | 5 | RF-31, RNF-Aud-02 |
| HU-36 | Validar cuadre antes de importar | E6 | Alta | 8 | RF-36 |
| HU-37 | Consultar la validación de cuadre | E6 | Alta | 3 | RF-36 |
| HU-38 | Conciliar saldos intercompañía | E6 | Alta | 8 | RF-34 |
| HU-39 | Registrar asientos de ajuste de consolidación | E6 | Alta | 8 | RF-35, RNF-Aud-02 |
| HU-40 | Bloquear saldos por sociedad | E6 | Media | 5 | RF-37, RNF-Aud-02 |
| HU-41 | Seguir el estado del cierre | E6 | Media | 8 | RF-38 |
| HU-42 | Usar la plantilla común de reportes EPM | E7 | Alta | 8 | RF-20, RF-21, INT-06 |
| HU-43 | Calcular rubros por mapeo | E7 | Alta | 5 | RF-22 |
| HU-44 | Consultar los reportes de la ola 1 | E7 | Alta | 5 | RF-20, RNF-Comp-02 |
| HU-45 | Consultar los reportes de la ola 2 | E7 | Alta | 8 | RF-20 |
| HU-46 | Consultar las notas de la ola 3 (R08 a R14) | E7 | Alta | 8 | RF-20, RF-30 |
| HU-47 | Consultar los reportes de la ola 3 (R15 a R20) | E7 | Alta | 8 | RF-20, RNF-Comp-02 |
| HU-48 | Generar y descargar el paquete de reportes | E7 | Alta | 5 | RF-20, RF-27, RF-29, RF-34 |
| HU-49 | Generar el modelo de planeación de presupuesto | E8 | Alta | 8 | RF-23 |
| HU-50 | Capturar y ajustar el presupuesto | E8 | Alta | 5 | RF-28 |
| HU-51 | Elegir la versión del presupuesto | E8 | Media | 3 | RF-39 |
| HU-52 | Consultar los reportes de presupuesto P01 a P04 | E8 | Alta | 8 | RF-27 |
| HU-53 | Consultar los reportes de activos fijos y deterioros | E8 | Alta | 8 | RF-29 |
| HU-54 | Consultar y descargar el registro de ejecuciones | E9 | Alta | 5 | RNF-Aud-01 |
| HU-55 | Aplicar los controles ASVS nivel 2 al configurador | E9 | Alta | 5 | RNF-Seg-01 |
| HU-56 | Verificar la accesibilidad del configurador | E9 | Alta | 3 | RNF-Usa-01 |
| HU-57 | Rechazar la arquitectura B en la versión 1 | E9 | Alta | 2 | RF-04, RNF-Comp-01 |
| HU-58 | Certificar la variante BW/4HANA con BPC 2021 | E9 | Alta | 8 | RNF-Comp-05, RNF-Comp-04 |

## 14.1 Cobertura de los RF del DAF

| RF | Prioridad DAF | HU que lo implementan |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Alta | HU-02, HU-03 |
| RF-02 | Alta | HU-05 |
| RF-03 | Alta | HU-07 |
| RF-04 | Alta | HU-06, HU-57 |
| RF-05 | Alta | HU-08 |
| RF-06 | Alta | HU-09 |
| RF-07 | Alta | HU-11 |
| RF-08 | Alta | HU-13, HU-14, HU-15, HU-16 |
| RF-09 | Media | HU-17 |
| RF-10 | Alta | HU-18 |
| RF-11 | Alta | HU-21 |
| RF-12 | Alta | HU-22 |
| RF-13 | Alta | HU-09, HU-23 |
| RF-14 | Alta | HU-24 |
| RF-15 | Alta | HU-25 |
| RF-16 | Alta | HU-13, HU-26 |
| RF-17 | Alta | HU-27 |
| RF-18 | Alta | HU-13, HU-28 |
| RF-19 | Alta | HU-29, HU-34 |
| RF-20 | Alta | HU-42, HU-44, HU-45, HU-46, HU-47, HU-48 |
| RF-21 | Alta | HU-42 |
| RF-22 | Alta | HU-43 |
| RF-23 | Alta | HU-49 |
| RF-24 | Alta | HU-19 |
| RF-25 | Alta | HU-20 |
| RF-26 | Alta | HU-30 |
| RF-27 | Alta | HU-48, HU-52 |
| RF-28 | Alta | HU-50 |
| RF-29 | Alta | HU-48, HU-53 |
| RF-30 | Media | HU-46 |
| RF-31 | Alta | HU-10, HU-32, HU-35 |
| RF-32 | Alta | HU-33 |
| RF-33 | Alta | HU-31 |
| RF-34 | Alta | HU-38, HU-48 |
| RF-35 | Alta | HU-39 |
| RF-36 | Alta | HU-36, HU-37 |
| RF-37 | Media | HU-40 |
| RF-38 | Media | HU-41 |
| RF-39 | Media | HU-12, HU-51 |

# 15. Próximos pasos y gobierno de las historias

## 15.1 Validación y aprobación

Las historias se revisan con el área de CM Consulting responsable del producto y con el consultor SAP BPC que aportó el levantamiento. Una vez aprobadas, son la hoja de ruta funcional y la base del documento de arquitectura, el plan de pruebas y el plan de sprints.

## 15.2 Gestión del backlog

- El backlog se mantiene en Azure DevOps durante la construcción.

- Los cambios de alcance, criterios o prioridad siguen el control de cambios del producto.

- No hay historias con 13 story points; si una estimación sube a 13 en el refinamiento, se divide antes de comprometerla.

- Cada historia se da por terminada con sus pruebas unitarias y con el registro de ejecución de RNF-Aud-01 cuando aplica.

## 15.3 Dependencias críticas

- HU-01 y todo E3 a E5: acceso al ambiente de arquitectura A, usuario técnico y permiso para paquete Z y transportes (DAF, dependencias 12.2).

- HU-16 y HU-58: ambiente BW/4HANA con BPC 2021 modelo estándar y sus versiones exactas (DAF, pregunta 18).

- HU-25: formato del archivo de sociedades no SAP (DAF, pregunta 5).

- HU-23 y HU-30: tipos de tasa y tabla de origen en SAP (DAF, pregunta 3).

- HU-33 y HU-34: métodos de consolidación y cuentas de destino (DAF, pregunta 15).

- HU-36 a HU-38: tolerancia de cuadre y umbral de conciliación (DAF, pregunta 14).

- HU-53: cómo leen BW los reportes con EPM add-in (DAF, pregunta 12).

## 15.4 Próximas acciones

- Sesión de revisión de las historias con el consultor SAP BPC.

- Resolver las dependencias de HU-01 para iniciar el primer sprint.

- Documento de arquitectura (F6) con base en este backlog: alojamiento del configurador, versiones y lectura de BW desde EPM.

- Plan de pruebas (F7) derivado de los criterios de aceptación.

- Sprint Planning del Sprint 1 con HU-01 a HU-06 y HU-08.